**项目变更申请单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人**:** | 陈雨 | 申请日期**:** | 2020-04-01 |
| 申请编号**:** |  | 工作组**:** | 山东省企业就业失业数据采集系统项目小组 |
| 重要性  **(**紧急**,** 高**,** 中**,**低**):** | 高 | | |

|  |
| --- |
| 变更概述 |
| 在此描述变更情况：  需求发生变更，用户提出要能从手机上实现相关的报送。 |

|  |
| --- |
| 变更详情 |
| 在此详述变更情况以及期望实施日期。可在此添加必要的参考引用信息：  相应的功能点增加，手机上要能实现相关信息的推送，使得省用户发布的通知所有相关用户都能在手机上实现浏览。期望在最终软件交付时实现此功能。 |

|  |
| --- |
| 变更原因及预期收益 |
| 详述变更目的以及实施将带来的收益：  手机作为一款集通讯、娱乐、办公于一体的小型产品，在日常生活中占据着越来越重要的地位。相较于电脑，手机在日常生活中的使用频数相对更高，获取信息也更加及时。对于省用户发布的重要通知，手机能实现更快的的接收，因此这个功能点的变更能极大地提升软件的可用性和实时性。预计使用可推广性将大大提高，同时可以将这种功能运用到很多信息的发布上。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计的变更评估成本 | | | |
| 定义对变更进行评估预计需要的时间和费用，以及费用支付方。 | | | |
| 预计费用 **(**人民币**):** | 1000 | 预计时间 **(**小时**):** | 2.5 |
| 评估人**:** | ××× | 日期**:** | 2020-04-10 |

|  |  |
| --- | --- |
| 评估授权 | |
| 对所申请变更将进行评估，以上评估费用将由甲方支付。 | |
| 甲方**:**  **×××**  签名**:**  **×××** | 乙方**:**  **×××**  签名**:**  **×××** |
| 日期**:** 2020-04-10 | 日期**:** 2020-04-10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更预计影响 **(**成本，资源，时间等**)** | | | |
| 讨论不同情况下（例如，实施变更，部分实施变更，不实施变更）的风险及后续影响（例如，成本的变化、进度的变化、对其它交付件的影响等）。 | | | |
| 影响 **(**高**,** 中**,**低**):** | 高 | 复杂性 **(**高**,** 中**,** 低**):** | 中 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更预计影响 **(**成本，资源，时间等**)** | | | |
| 预计费用 **(**人民币**):** | 5000 | 预计时间 **(**小时**):** | 30 |
| 评估人**:** | ××× | 日期**:** | 2020-04-10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响交付件列表 | | |
| 以下交付件与此次变更相关： | | |
| 交付件 | 变更描述 | 版本 |
| 山东省企业就业失业数据采集系统（程序） | 增加了手机报送功能的实现 | V3.0 |
| 山东省企业就业失业数据采集系统用户手册（文档） | 增加了手机报送功能的具体操作额使用方法 | V3.0 |

|  |
| --- |
| 决定 |
| 对上述变更的实施决定如下：  ☑批准  ☒延期再议  ☒需要由甲方追加金费进一步评估  ☒需要由乙方追加金费进一步评估  ☒拒绝 |

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方**:**  **×××**  签名**:**  **×××** | 乙方**:**  **×××**  签名**:**  **×××** |
| 日期**:** 2020-04-10 | 日期**:** 2020-04-10 |